Додаток №2

до Плану соціально-економічного розвитку

Срібнянської об’єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

затверджено рішенням  одинадцятої сесії сьомого

скликання Срібнянської селищної ради

від 26 липня 2018 роки

Перелік проектів розвитку Срібнянської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

| № п/п | Назва проекту | Вартість проекту, тис.грн | Термін виконання | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші не заборонені ЗУ кошт, у т..ч. МТД |
| Пріоритет І. Підвищення конкурентоспроможності громади та забезпечення сталого економічного розвитку |
| 1.1. Формування привабливого інвестиційного іміджу громади та залучення інвестицій |
| 1. | Закупівля і встановлення обладнання ЦНАП | 250,0 | 2018 |  | 250,0 |  |
| 2. | Підготовка двомовних (українська та англійська) презентаційних матеріалів для інвесторів | 10,0 | 2019-2020 |  | 10,0 |  |
| 1.2. Ефективне використання лісових та водних ресурсів. |
| 3. | Очищення річок та водойм, наявних на території громади, облаштування пляжної території навколо них | 400,0 | 2018-2020 |  | 100,0 | 300,0 |
| 4. | Розвиток мисливського господарства | 150,0 | 2018-2020 |  |  | 150,0 |
| 1.3 Розробка містобудівної документації. |
| 5. | Розроблення топографічної карти сіл Гриціївка та Побочіївка | 90,0 | 2018 |  | 90,0 |  |
| 6. | Розроблення генерального плану сіл Гриціївка та Побочіївка | 300,0 | 2019 |  | 300,0 |  |
| 7. | Розробка містобудівної документації сіл Гурбинці, Дейманівка, Тростянець | 150,0 | 2020 |  | 150,0 |  |
| 8. | Розроблення генерального плану с. Сокиринці | 75,0 | 2018 |  | 75,0 |  |
| 1.4 Ефективне використання історичних пам’яток та створення нових туристичних можливостей. |
| 9. | Створення зони відпочинку на території села Побочіївка | 50,0 | 2019 |  |  | 50,0 |
| 10 | Створення зони відпочинку на території села Лозове | 100,0 | 2020 |  |  | 100,0 |
| 11 | Реконструкція дерев’яного млина с.Гурбинці | 70,0 | 2018 |  |  | 70,0 |
| 12 | Ремонт меморіальних комплексів, могил загиблим воїнам у роки ІІ світової війни в населених пунктах громади | 500,0 | 2018-2020 |  | 200,0 | 300,0 |
| 13 | Ремонт пам’ятника невідомому солдату с. Савинці | 15,0 | 2019 |  | 15,0 |  |
| 14 | Ремонт меморіального комплексу с. Савинці | 10,0 | 2019 |  | 10,0 |  |
| 15 | Відновлення та ремонт пам’яток архітектури с. Харитонівка | 20,0 | 2020 |  | 20,0 |  |
| 16 | Реконструкція будинку Петровських с. Савинці | 50,0 | 2020 |  | 50,0 |  |
| 17 | Ремонт меморіального комплексу загиблим у роки ІІ світової війни с. Васюків | 30, 0 | 2018-2020 |  | 30, 0 |  |
| 18 | Ремонт пам’ятного знаку жертвам голодомору 1932-33 рр. в с. Олексинці | 10,0 | 2019 |  | 10,0 |  |
| 19 | Ремонт меморіального комплексу воїнам визволителям ІІ світової війни смт Срібне та смт Дігтярі, пам’ятника воїнам визволителям в с. Гнатівка, братської могили в с. Іванківці | 75,0 | 2020 |  | 75,0 |  |
| 20 | Облаштування міні екскурсійного бюро на базі Галаганівського маєтку в смт. Дігтярі та с. Сокиринці для проведення екскурсій | 75,0 | 2019 |  | 75,0 |  |
| Пріоритет ІІ. Розвиток людського потенціалу |
| 2.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери. |
| 21 | Закупівля меблів та обладнання в ДНЗ «Сонечко» с.Савинці | 200,0 | 2019 | 200,0 |  |  |
| 22 | Завершення капітального ремонту Сокиринської ЗОШ | 500,0 | 2019 | 500,0 |  |  |
| 23 | Капітальний ремонт будинку для медпрацівників в с.Сокиринці | 500,0 | 2018-2020 | 500,0 |  |  |
| 24 | Ремонт даху Олексинського ФАП | 80,0 | 2019 |  |  | 80,0 |
| 25 | Капітальний ремонт даху Срібнянської ЗОШ I-III ступенів | 1131,5 | 2018 | 1131,5 |  |  |
| 26 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту приміщення кухні Срібнянської ЗОШ I-III ступенів | 50,0 | 2019 |  | 50,0 |  |
| 27 | Капітальний ремонт з облаштуванням теплих туалетів в Будинку дитячої творчості смт.Срібне | 10,0 | 2019 |  | 10,0 |  |
| 28 | Капітальний ремонт по влаштуванню внутрішнього туалету в районному будинку культури | 310,225 | 2018 |  |  | 310,225 |
| 29 | Капітальний ремонт даху районного будинку культури | 1876,694 | 2018-2019 | 1876,694 |  |  |
| 30 | Забезпечення лікарів житлом | 500,0 | 2019 | 500,0 |  |  |
| 31 | Встановлення дистанційних засобів передачі обліку газу в районному будинку культури, приміщеннях Срібнянської селищної ради. Олексинському, Гриціївському та Подільському старостинському округах | 100,0 | 2020 |  | 100,0 |  |
| 32 | Капітальни й ремонт будинку для медпрацівників в с.Сокиринці | 1000,0 | 2019 | 500,0 | 500,0 |  |
| 33 | Капітальний ремонт лікувальних корпусів № 1 та №2, харчоблоку Срібнянської ЦРЛ | 1 500, 0 | 2020 | 1 500,0 |  |  |
| 34 | Придбання рентгенапарату та фіброгастродуоденоскопа для ЦПМСД | 5 500,0 | 2018-2019 | 5 500,0 |  |  |
| 35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівля та встановлення автономного джерела живлення для ЦПМСД | 1 500, 0 | 2020 | 1 500,0 |  |  |
| 36 | Удосконалення системи програмного забезпечення електронної карти пацієнта для ЦПМСД та придбання комп’ютерного обладнання для Сокиринської СЛА, Дігтярівської МЛА, Срібнянської АЗПСМ та ЦПМСД | 1000,0 | 2020 | 1000,0 |  |  |
| 2.2. Модернізація та розвиток інфраструктури. |
| 37 | Будівництво водопровідної мережі по с. Гурбинці | 500,0 | 2020 | 500,0 |  |  |
| 38 | Будівництво мосту через річку Лисогір в с. Дейманівка | 300,0 | 2020 |  |  | 300,0 |
| 39 | Поточний ремонт доріг по вул. Українська, Трудова у с. Дейманівка | 200,0 | 2019 |  | 200,0 |  |
| 40 | Поточний ремонт доріг по вул.. Набережна, Незалежності, Зарічна в с. Гурбинці | 300,0 | 2019 | 300,0 |  |  |
| 41 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Незалежності та вул.Молодіжна в с. Калюжинці | 200,0 | 2018 | 200,0 |  |  |
| 42 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Миру в селі Карпилівка | 220,0 | 2018 | 220,0 |  |  |
| 43 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Гагаріна та вул.Центральна в с.Поділ | 130,0 | 2018 | 130,0 |  |  |
| 44 | Проведення вуличного освітлення в с. Іванківцях та Гнатівка | 400,0 | 2019 | 400,0 |  |  |
| 45 | Проведення вуличного освітлення по вул.Берегова, Гоголя та Першотравнева в смт Срібне | 500,0 | 2019-2020 | 500,0 |  |  |
| 46 | Ремонт вуличного освітлення в с. Савинці | 200,0 | 2019 | 200,0 |  |  |
| 47 | Проведення вуличного освітлення с. Побочіївка | 200,0 | 2019-2020 | 200,0 |  |  |
| 48 | Проведення вуличного освітлення с. Гриціївка | 300,0 | 2019-2020 | 300,0 |  |  |
| 49 | Завершення робіт по освітленню вулиць Галаганівська та О. Вересая с. Сокиринці | 300,0 | 2019-2020 | 300,0 |  |  |
| 50 | Будівництво та ремонт доріг в с. Савинці та Хукалівка | 2 000,0 | 2019-2020 | 2000,0 |  |  |
| 51 | Капітальний ремонт дороги Срібне-Лебединці | 1 500,0 | 2018-2020 | 1500,0 |  |  |
| 52 | Будівництво доріг з твердим покриттям в с. Калюжинці | 2 000, 0 | 2018-2020 | 2000,0 |  |  |
| 53 | Поточний ремонт доріг з твердим покриттям по вул.. Грушевського та Польова в с. Олексинці | 500,0 | 2019-2020 | 400,0 | 100,0 |  |
| 54 | Проведення реконструкції та капітального ремонту проїзної частини доріг сільських населених пунктів Подільського старостинського округу: - с.Поділ вул.Гагаріна на відрізку 0,6 км. - с.Поділ вул.Вигінська на відрізку 0,1 км; -с.Поділ вул.30-річчя Перемоги на відрізку 0,1 км. | 1500,0 | 2018-2020 | 1200,0 | 300,0 |  |
| 55 | Ремонт дороги по вул. Галаганівська с. Сокиринці від поштового відділення до зернотоків | 500,0 | 2019 |  | 100,0 | 400,0 |
| 56 | Будівництво дороги між селами Сокиринці та Калюжинці через гору Маснуха | 1000,0 | 2019-2020 | 700,0 | 300,0 |  |
| 57 | Капітальний ремонт доріг комунальної власності по вул.. Миру (0,36 км), вул.. Шкільна (1 км), вул.. Шевченка (0,42 км), вул.. Садова (0,665 км), вул.. Березова (0,309 км) смт.Срібне | 5000,0 | 2018-2020 | 4500,0 | 500,0 |  |
| 58 | Ремонт трьох містків в с. Сокиринці | 200,0 | 2018 |  |  | 200,0 |
| 59 | Капітальний ремонт містка між смт Срібне та с. Поділ | 650,0 | 2018-2020 | 450,0 | 200,0 |  |
| 60 | Ремонт містка Гнатівка-Гурбинці | 50,0 | 2019 |  | 50,0 |  |
| 61 | Ремонт дороги по вулиці Галаганівська с. Сокиринці | 700,0 | 2018-2019 | 700,0 |  |  |
| 62 | Капітальний ремонт стадіону в центральному парку смт Срібне | 750,0 | 2018 | 750,0 |  |  |
| 63 | Спорудження відмостки навколо Сокиринського СБК | 100,0 | 2018 |  | 100,0 |  |
| 64 | Будівництво навісів автобусних зупинок в смт Срібне та с.Сокиринці | 100,0 | 2018 | 100,0 |  |  |
| 2.3. Підвищення енергоефективності. |
| 65 | Заміна вікон в Гриціївській ЗОШ І-ІІ ступенів | 150,0 | 2020 |  |  | 150,0 |
| 66 | Завершення капітального ремонту Срібнянського районного будинку культури ( часткова заміна віконних та дверних блоків та влаштування козирка над центральним входом) | 134,683 | 2018 |  | 134,683 |  |
| 67 | Заміна вхідних дверей та віконних блоків на енергозберігаючі в дитячій районній бібліотеці | 60,0 | 2020 |  | 60,0 |  |
| 68 | Встановлення лічильників теплової енергії в дитячій музичній школі та дитячій районній бібліотеці | 100,0 | 2020 |  | 100,0 |  |
| 69 | Встановлення твердопаливного котла в Гурбинському СБК | 50,0 | 2019 |  | 50,0 |  |
| 70 | Заміна вікон в Подільській ЗОШ І-ІІ ступенів | 550,0 | 2020 |  | 550,0 |  |
| 71 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція котельні Срібнянської ЗОШ I-III ступенів з установкою енергозберігаючих твердопаливних котлів на альтернативних природному газу видах палива | 250,0 | 2020 |  | 250,0 |  |
| 72 | Заміна вікон на металопластикові у школі с. Калюжинці | 200,0 | 2018-2020 |  | 100,00 | 100,0 |
| 73 | Заміна вікон на металопластикові у Срібнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів | 200,0 | 2018-2020 |  | 100,0 | 100,0 |
| 74 | Заміна вікон в закладах культури, освіти та медицини в смт Дігтярі | 500,0 | 2018-2020 |  | 150,0 | 350,0 |
| 75 | Ремонт котелень Дігтярівської та Карпилівської ЗОШ | 300 ,0 | 2018-2020 |  | 150,0 | 150,0 |
| 76 | Придбання та встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в Карпилівський та Лебединський ФАПи та СБК | 250,0 | 2018-2020 |  | 50,0 | 200,0 |
| 77 | Ремонт східців та заміна віконних блоків на енергозберігаючі в центральній районній бібліотеці | 150,0 | 2019 |  |  | 150,0 |
| 78 | Заміна внутрішніх електричних мереж в Гурбинському СБК | 150,0 | 2020 |  |  | 150,0 |
| 79 | Встановлення електроопалення в фойє та 3-х кімнатах Сокиринського СБК | 120,0 | 2018 |  | 120,0 |  |
| 2.4.Розвиток спортивної інфраструктури. |
| 80 | Закупівля спортивного обладнання для школи в с. Гурбинці | 150,0 | 2019 |  | 150,0 |  |
| 81 | Придбання та облаштування спортивних майданчиків | 600,0 | 2018-2020 |  | 200,0 | 400,0 |
| 2.5. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів громади. |
| 82 | Проведення культурно-масових та спортивних заходів до державних свят, розвиток національних та місцевих традицій серед населення | 200,0 | 2018-2020 |  | 70,0 | 130,0 |
| 83 | Проведення зустрічей та публічних громадських обговорень (зборів, громадських слухань, засідань у форматі «круглого столу») з метою врахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для органів влади, найважливіших питань розвитку громади, з обговорення програми економічного і соціального розвитку території населених пунктів громади | 10,0 | 2018-2020 |  | 10,0 |  |
| Пріоритет ІІІ. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення |
| 3.1. Підвищення екологічної культури жителів громади. |
| 84 | Поліпшення екологічної культури: упорядкування сміттєзвалищ, придбання сміттєвоза | 1 545,0 | 2018-2019 | 1 500,0 | 45,0 |  |
| 85 | Утримання клумб, газонів, зелених смуг | 200 ,0 | 2018-2020 |  | 200,0 |  |
| 3.2. Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури. |
| 86 | Закупівля музичної апаратури для Гриціївського СБК | 16,0 | 2018 |  |  | 16,0 |
| 87 | Ремонт підлоги та реконструкція опалення Гриціївського СБК | 300,0 | 2018-2020 | 250,0 | 50,0 |  |
| 88 | Придбання дитячого ігрового комплексу в с.Лебединці | 75,0 | 2018-2020 |  |  | 75,0 |
| 89 | Проведення чемпіонатів, кубків, турнірів з видів спорту, масових заходів з фізичної культури | 150,0 | 2018-2020 |  | 100,0 | 50,0 |
| 3.3. Озеленення та благоустрій територій населених пунктів громади. |
| 90 | Видалення аварійних дерев на кладовищі в с. Гурбинці та Дейманівка | 15,0 | 2018 |  | 15,0 |  |
| 91 | Придбання та висаджування зелених насаджень | 200,0 | 2018-2020 |  | 100,0 | 100,0 |
| 92 | Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев, порослих дерев та кущів | 50,0 | 2018-2020 |  | 50,0 |  |
| 93 | Благоустрій кладовищ | 20,0 | 2018-2020 |  | 20,0 |  |
| 94 | Придбання інструментів та інвентаря для проведення робіт з благоустрою (мотокіс, сучкорізів, бензопил та ін..) | 200 ,0 | 2018-2020 |  | 200,0 |  |
| 95 | Придбання дорожньо-будівельної техніки | 3 500,0 | 2018-2020 | 3 500,0 |  |  |
| 3.4. Поліпшення роботи комунального підприємства КП «Комунгосп» |
| 96 | Придбання контейнерів та урн для сміття | 150,0 | 2019 |  | 75,0 | 75,0 |
| 97 | Виготовлення технічної документації на капітальний ремонт водонапірної башти по вул. Гагаріна та водопровідної мережі по вул. Миру смт Срібне, каналізаційної мережі | 100,0 | 2018-2019 |  | 100,0 |  |
| 98 | Капітальний ремонт водонапірної башти по вул. Гагаріна та водопровідної мережі по вул. Миру смт.Срібне | 2 000,0 | 2018-2019 | 1600,0 | 400,0 |  |
| 99 | Придбання спеціальної техніки для КП «Комунгосп» | 4200,0 | 2018 | 4200,0 |  |  |
| 3.5. Покращення транспортного сполучення між населеними пунктами. |
| 100 | Капітальний ремонт траси Срібне-Гриціївка | 700,0 | 2020 |  |  | 700,0 |
| 101 | Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Галка | 300,0 | 2018-2020 |  |  | 300,0 |
| 102 | Ремонт мосту в с. Галка | 100,0 | 2018-2019 |  | 100,0 |  |
| 103 | Придбання пасажирського транспорту для комунального підприємства | 1 500,0 | 2018-2019 | 1500,0 |  |  |
| 3.6. Створення рекреаційних зон та зон для відпочинку |
| 104 | Створення зони відпочинку та пляжу біля річки Лисогір в смт Срібне та с.Поділ | 100,0 | 2019 |  | 100,0 |  |
| 105 | Облаштування зон для літнього відпочинку с. Калюжинці | 75,0 | 2018-2020 |  |  | 75,0 |
| 106 | Облаштування парків та скверів для відпочинку | 100,0 | 2018-2020 |  |  | 100,0 |
| 107 | Облаштування парків та скверів для відпочинку в с. Харитонівка | 70,0 | 2019-2020 |  | 70,0 |  |
| 108 | Облаштування пляжу на урочищі «Ковганівка» с. Харитонівка | 50,0 | 2018-2020 |  |  | 50,0 |

Секретар селищної ради                                                                                                                                     І.І.Мартинюк