Додаток 3

до рішення виконкому

Срібнянської селищної ради

22.01.2021 № 09

# П Л А Н

***дій Срібнянської селищної ради щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2021 року на території селищної ради***

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та дощових паводків.

*Основні завдання плану:*

* забезпечення готовності органів місцевого самоврядування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;
* координація дій органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
* забезпечення контролю на місцевому рівні за станом готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Заходи*** | ***Відповідальні***  ***за виконання*** | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб і будівель, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування. | Старости, відділ культури і туризму Срібнянської селищної ради, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради, КП «Комунгосп» | До 10 лютого 2021 року |
| 2 | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. | Спеціаліст І категорії сектору містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради, КП «Комунгосп» | До 10 лютого 2021 року |
| 3 | Провести обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені, і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації. | КП «Комунгосп» | До 15 лютого 2021 року |
| 4 | Підготувати інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації  людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою до вжиття заходів | Старости, КП«Комунгосп» | До 01 березня 2021 року |
| 5 | Уточнити плани евакуації населення (тварин) та вивозу майна і матеріальних цінностей із зон можливого затоплення. | Евакуаційна комісія Срібнянської селищної ради | До 10 лютого 2021 року |
| 6 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться у прогнозованих зонах впливу весняної повені. | Старости, КП «Комунгосп» | До початку весняної повені |
| 7 | Створити матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | Відділ з питань бюджету та фінансів селищної ради | До 20 січня 2021 року |
| 8 | Забезпечити висвітлення інформації щодо розвиту весняної повені  та заходів, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені. | Газета «Срібнянщина», відділ зв’язків з громадськістю, ЗМІ та громадськими організаціями | Протягом весняної повені |

**Селищний голова О.ПАНЧЕНКО**